HISTORIAS DE USUARIO – SPRINT 0 (SIGCOTA)

///////////////////////////////////////////////

US-01 Configuración del repositorio y entorno de desarrollo

Enunciado:

Como equipo de desarrollo, quiero configurar el repositorio Git, el entorno de desarrollo local y las herramientas base del proyecto, para poder comenzar a desarrollar sin problemas desde el primer día.

Story Points: 3

Prioridad: Alta

Tareas / Subtareas en Jira:

Crear repositorio en GitHub con estructura de ramas: main y develop

Inicializar proyecto local con control de versiones (git init)

Crear archivo README.md con descripción del proyecto

Configurar archivo .gitignore para Node.js / React

Instalar y configurar herramientas base (Node.js, editor de código)

Validar que todos los integrantes puedan clonar y ejecutar el proyecto

///////////////////////////////////////////////

US-02 Definición de la arquitectura del sistema

Enunciado:

Como equipo de desarrollo, quiero definir la arquitectura del sistema y las tecnologías a utilizar, para garantizar una estructura organizada y escalable del proyecto.

Story Points: 3

Prioridad: Alta

Tareas / Subtareas en Jira:

Definir arquitectura cliente-servidor

Seleccionar tecnologías (frontend, backend, base de datos)

Elaborar diagrama de arquitectura del sistema

Documentar flujo de información entre módulos

Definir estructura de carpetas del proyecto

Validar coherencia técnica del diseño

///////////////////////////////////////////////

US-03 Configuración de Jira y gestión ágil

Enunciado:

Como equipo de desarrollo, necesito configurar la herramienta Jira para gestionar el proyecto mediante metodologías ágiles, con el fin de organizar tareas, sprints y seguimiento del avance.

Story Points: 2

Prioridad: Alta

Tareas / Subtareas en Jira:

Crear proyecto en Jira tipo Scrum

Configurar backlog inicial

Crear épicas del sistema (usuarios, órdenes, inventario)

Crear historias de usuario

Crear sprint inicial de 15 días

Asignar responsables a tareas

///////////////////////////////////////////////

US-04 Configuración del sistema de autenticación

Enunciado:

Como usuario del sistema, necesito un módulo de inicio de sesión y registro con validaciones, para acceder de forma segura al sistema según mi rol.

Story Points: 5

Prioridad: Alta

Tareas / Subtareas en Jira:

Diseñar interfaz de login

Implementar validación de usuario y contraseña

Crear formulario de registro

Implementar validación de correo y contraseña segura

Guardar datos en archivos .txt

Validar acceso según rol (admin, mecánico, etc.)

///////////////////////////////////////////////

US-05 Gestión de usuarios por roles

Enunciado:

Como administrador, necesito gestionar los usuarios del sistema según su rol, para controlar el acceso y organización del taller.

Story Points: 5

Prioridad: Alta

Tareas / Subtareas en Jira:

Definir roles del sistema (admin, mecánico, asesor, etc.)

Crear estructura de archivos por rol (.txt)

Implementar registro de usuarios por rol

Validar que no se repitan usuarios

Mostrar usuarios en interfaz administrativa

Permitir edición y eliminación de usuarios

///////////////////////////////////////////////

US-06 Diseño de interfaz base del sistema

Enunciado:

Como usuario, quiero una interfaz moderna, clara y fácil de usar, para interactuar correctamente con el sistema.

Story Points: 3

Prioridad: Media

Tareas / Subtareas en Jira:

Diseñar pantalla de login estilo moderno (tipo SaaS)

Aplicar tipografía profesional (Inter o Poppins)

Crear estructura visual (header, formulario, botones)

Implementar diseño responsive

Validar experiencia de usuario (UI/UX)